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第一章  竞争性磋商公告

安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理竞争性磋商公告

项目编号：AHWM-20260015
发布日期：2026年6月24日

受界首融华置业有限公司委托,我公司现就安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理进行竞争性磋商采购，请符合条件并能提供优质售后服务的供应商参加响应。
一、 项目概况

1.1项目名称:安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理

1.2采 购 人:界首融华置业有限公司

1.3项目采购内容：本项目新建夏官庄路（融景路-东蒲路），起点自融景路起，自南向北铺设，分别与新建聚贤路、规划融创路、现状复兴路平交，终点接规划东蒲路，设计长度为1896.346米，红线宽度20-25米，设计车速30km/h，设计等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、给排水工程（最大管径1.6米）、交通及弱电智能化工程、照明工程、绿化工程、电排工程等。本次拟采购一家供应商负责安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理，包括但不限于工程准备阶段、施工阶段监理服务和竣工报验、工程档案移交、审计阶段提供配合、工程保修阶段（缺陷责任期）的监理等相关服务工作。

1.4监理周期：合同签订之日起至工程缺陷责任期满止。

1.5施工质量控制目标：监理范围内的工程全部一次验收合格，符合设计要求和国家规范。
1.6包段划分：一个标段
资格要求 
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3、供应商拟派总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书，注册单位与供应商一致，确保能够驻现场管理本工程；

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以评标时在“信用中国官网”（http://www.creditchina.gov.cn/home）查询为准，响应文件内附网站查询截图）：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人被财政部门列入政府采购严重违法失信的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、本项目不接受联合体投标；

三、竞争性磋商文件的获取

1、本次竞争性磋商公告在《安徽融城高新技术产业发展集团有限公司网》https://www.ahrcgxjt.com/上公布。

四、递交响应文件的截止时间：2026年7月6日15时00分（迟于截止时间递交的响应文件，将不予接受）。

五、递交响应文件地点：界首市东城街道胜利西路107号。
备注：政府采购文件发售费用500元/包段，售后不退。

六、联系方式：
采购人：界首融华置业有限公司           代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司
联系人：李先生                         联 系 人：盛先生
地  址：界首市东城复兴路509号         地  址：界首市东城街道胜利西路107号
电  话：0558-8506550                   电    话：18110507678

                                       电子邮箱：804355545@qq.com
第二章  供应商须知及前附表

一、供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理

	2
	采购人
	采购人：界首融华置业有限公司  

联系人：李先生         

电  话：0558-8506550

	3
	采购代理机构
	采购代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司 

地址：界首市东城街道胜利西路107号
联系人：盛先生

电  话：18110507678
邮  箱：804355545@qq.com

	4
	监理周期
	合同签订之日起至工程缺陷责任期满止。

	5
	服务要求
	必须符合竞争性磋商文件的有关要求及有关标准规定

	6
	采购范围
	竞争性磋商文件范围内所有内容采购及服务

	7
	资金来源
	自筹资金

	8
	资金落实情况
	已落实

	9
	最高响应上限
	最高投标限价为：采用费率形式报价。本项目设有最高限价为施工中标价的1%。
供应商响应报价高于或等于最高响应上限的作无效标处理

	10
	供应商

  资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3、供应商拟派总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书，注册单位与供应商一致，确保能够驻现场管理本工程；

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以评标时在“信用中国官网”（http://www.creditchina.gov.cn/home）查询为准，响应文件内附网站查询截图）：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人被财政部门列入政府采购严重违法失信的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、本项目不接受联合体投标；

	11
	响应报价方式
	费率报价

	12
	响应文件份数
	1、响应文件的纸质版文件份数：正本1份；副本2份，密封提交。

2、（电子版U盘）一份，电子版文件须是签字盖章后纸质版响应文件的完整扫描件。密封包装。响应文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。响应文件一律胶装，未胶装的，作无效标处理。

	13
	密封要求和封套上写明
	供应商应将响应文件密封装订，同时在密封袋上标明采购人名称，项目名称及供应商名称，密封袋封口处应密封，加盖响应单位公章或法定代表人印章

采购人名称：界首融华置业有限公司  

安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理(项目名称)响应文件

供应商名称：              （盖响应单位公章）

响应单位地址：                        

请勿在    年  月  日   时   分（磋商时间）之前启封

	14
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间：2026年7月6日 15 时 00分（北京时间）

响应文件递交地点：界首市东城街道胜利西路107号

	15
	磋商时间和地点
	磋商时间：2026年7月6日15时00分（北京时间）
磋商地点：界首市东城街道胜利西路107号

	16
	响应有效期
	自响应截止之日起90日历天

	17
	是否接受联合体响应
	不接受

	18
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘

	19
	响应预备会
	不召开

	20
	对分包的要求
	不允许

	21
	供应商的替代方案
	不允许提交

	22
	供应商提出问题的递交方式、截止时间
	响应异议时间：响应截止时间 5天前；

接受异议的电子邮箱：804355545@qq.com
竞争性磋商文件的澄清、修改将在安徽融城高新技术产业发展集团有限公司https://www.ahrcgxjt.com/发布。答复内容及澄清或修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。所有潜在供应商自行在网上查询查看，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

	23
	磋商保证金
	免收

	24
	代理服务费用约定
	招标代理服务费：参照国家计委计价格【2002】 1980号文件收取6700元。

以上费用不单独列出，报价单位自行考虑。成交人在领取成交通知书前支付。  

	25
	履约保证金
	免收

	26
	评审办法
	综合评估法

	27
	资格审查方式
	资格后审

	28
	付款方式
	见采购合同

	29
	供应商参加磋商会议的要求
	供应商法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人授权委托书及本人身份证原件签名报到参加磋商会。在递交响应文件的同时进行验证，未通过核验的，拒绝接收其响应文件。

	30
	特别提示
	废标条款：

1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通响应行为是指：

（a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；

（b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同供应商委托同一人响应；

（d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同供应商的响应文件相互混装的；

（f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金；

（h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的；

2）逾期送达的响应文件；

3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的；

4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件中无有效的“授权委托书”原件的；

5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。

6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的；

8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

9） 响应文件未按竞争性磋商文件要求签字或盖章的。

10）响应文件中响应报价、服务期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

11）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12）响应报价高于或等于最高响应上限的。

13）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。

14）法律、法规规定的其它情形。

	31
	异常低价响应审查
	评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×65%； 

报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×65%；

报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%； 

磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：

 （1）上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第 三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。 

上述报价均为供应商最后报价。 

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》 （财库〔2026〕2 号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标 准，但是最高不得超过65%。 （4）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书 面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

（5）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。


二、供应商须知
1．总  则
    1.1项目概况
    1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
    1.1.2本采购项目采购人：界首融华置业有限公司。
1.1.3本采购项目名称：安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理

1.1.4本采购项目服务对象：界首融华置业有限公司
 1.2资金来源和落实情况
    1.2.1本采购项目的资金来源：自筹资金。
    1.2.2本采购项目的资金落实情况：已落实。
    1.3采购范围、最高响应上限、标段、服务期和质量要求
    1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。
    1.3.2最高响应上限：见供应商须知前附表说明。
 1.3.3 本采购项目的标段划分：见供应商须知前附表。
1.3.4 本采购项目的服务期：见供应商须知前附表。
1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。
    1.4供应商资格要求
 1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见供应商须知前附表。
1.4.2本项目是否接受联合体：见供应商须知前附表。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
(1)法定代表人为同一人。
(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的。
(3)为本项目为本项目的代建人。
(4)为本项目提供采购代理服务的。
(5)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的。
(6)与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的。
(7)与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的。
(8)被责令停业的。
(9)被暂停或取消响应资格的。
(10)财产被接管或冻结的。
(11)在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的。
1.5费用承担
供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.6保密
参与采购响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
采购响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.10响应预备会
本项目不组织召开响应预备会。
1.11分包
本项目不允许分包。

1．12供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。
2．竞争性磋商文件

    2.1竞争性磋商文件的组成
竞争性磋商文件包括：
(1）竞争性磋商公告 

(2）供应商须知及前附表
(3）评审办法
(4）采购需求及技术规范
(5）响应文件格式
(6）采购人、采购代理机构意见
根据本章第2.2 条和第2.3条对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2竞争性磋商文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，及时提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式，要求对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2竞争性磋商文件的澄清在响应截止时间5天前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5天，可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。
2.2.3所有领取竞争性磋商文件的供应商有义务在网上安徽融城高新技术产业发展集团有限公司自行查询资料，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。
2.3竞争性磋商文件的修改
 2.3.1在响应截止时间5天前，采购人发布修改竞争性磋商文件的内容。修改竞争性磋商文件的时间距响应截止时间不足5天且影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。
 2.3.2以网上形式发布修改内容的，所有购买竞争性磋商文件的供应商有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。
 2.3.3当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

3．响应文件

3.1响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：

见响应文件格式

3.2响应报价
 3.2.1供应商应按竞争性磋商文件的格式要求填写相应表格。
3.2.2供应商应在响应文件中注明拟提供服务的单价明细。

3.2.3报价内容包括完成本项目竞争性磋商文件需求的费用及代理服务费。

3.2.4除非竞争性磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

3.2.5采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

3.2.6除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

 3.3响应有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
 3.4磋商保证金
3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式、递交方式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。 

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1条要求提交磋商保证金的，其响应文件作无效标处理。

3.4.3成交人以外的供应商磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。
3.4.4成交人的磋商保证金在采购人与成交人签订合同后5个工作日内予以退还。

3.4.5有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）在采购响应活动中串通响应、弄虚作假、以他人名义响应。

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的

(3）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件。

（4）成交候选人除不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

(5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

(6）竞争性磋商文件规定的其他情形。

3.5 资格审查
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3、供应商拟派总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书，注册单位与供应商一致，确保能够驻现场管理本工程；

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以评标时在“信用中国官网”（http://www.creditchina.gov.cn/home）查询为准，响应文件内附网站查询截图）：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人被财政部门列入政府采购严重违法失信的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、本项目不接受联合体投标；

3.6 备选响应方案
本项目不接受备选响应方案。
3.7响应文件的编制和标记

3.7.1 响应文件应按规定格式填写响应文件资料清单。响应文件一律胶装，否则作无效标处理。
3.7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.7.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.7.4除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购响应文件使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.7.5 响应文件必须对竞争性磋商文件有关服务期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。
3.7.6 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按竞争性磋商文件规定的格式签字和盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，响应文件不予评审。
3.7.7响应文件分正本壹份、副本贰份，电子版（U盘）文件一份。
3.7.8响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
4．响应文件密封、递交

4.1 响应文件的密封

4.1.1响应文件均须胶装，供应商应将响应文件正本、所有副本用贰个单独的密封袋密封,封面表明正本或副本；电子版文件密封要求见供应商须知前附表。（拒收散件和活页装订的响应文件）

4.1.2信封封面均应：

⑴写明项目名称、项目编号、供应商名称、响应单位地址并于袋口密封处加盖响应单位公章或法定代表人印章。
⑵按供应商须知前附表注明的时间、地址递送至磋商地点。

⑶注明“请勿在    年  月  日   时   分（磋商时间）之前启封”的字样。

4.1.3响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应按竞争性磋商文件拟定的格式填写有关内容；正副本不一致时，以正本为准。

4.1.4未按本章4.1.1、4.1.2、4.1.3条要求密封和加写标记的响应文件，将不予接收。

4.2响应文件的递交
 4.2.1 响应截止时间：见供应商须知前附表。
4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.2.3供应商递交响应文件后应由法定代表人或其授权委托代理人在响应文件递交表确认书上签字确认。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止日期前，并以书面形式通知采购人。在响应截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

4.3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

4.3.3在响应截止日期与竞争性磋商文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收。
 5．磋商会
5.1磋商时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或授权委托人准时参加磋商会。

5.2磋商程序

5.2.1主持人按下列程序召开磋商会：
(l）采购人及监督人员到场情况。

(2）宣布磋商纪律。
（3）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称。

（4）由供应商代表检查各自响应文件的密封情况。
(5）宣布竞争性磋商顺序

(6）磋商会议结束,进入磋商阶段；

(7）本次磋商程序为N轮磋商、N+1报价；报价单位的第N+1轮报价应低于自已的第N轮报价。（具体多少轮由磋商小组定）。

6．磋商
6.1磋商小组
6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数3人及以上单数。磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。
6.1.2 有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：
(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属。
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的。
(4）曾因在采购响应文件、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

磋商小组成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2磋商原则
 磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

磋商按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

 7.1合同授予标准

7.1.1如无特殊原因和情况，磋商小组将对实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按照竞争性磋商文件规定的办法确定成交候选人的先后顺序。买方将把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求的、报价合理的成交候选单位。

7.1.2评审结果公告

磋商小组的评审结果公告将在安徽融城高新技术产业发展集团有限公司网上公告。

7.1.3评审结束后根据需要，有可能对成交候选人进行实地考察。在考察过程中，发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，取消其成交候选人资格，没收其磋商保证金。

7.1.4最低报价并不是被授予合同的保证。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。
7.3签订合同

7.3.1成交人应在成交通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。竞争性磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4履约保证金

7.4.1成交单位自收到成交通知书之日起5个工作日内向指定账户（成交人需自行与采购人联系，以获得交纳履约担保的账户信息）缴纳履约保证金。待合同履行完毕予以退还，不计利息。

7.4.2如果成交人未按照竞争性磋商文件规定交纳有关费用及履约保证金，采购人有权取消该响应，并没收其磋商保证金。在此情况下采购人可将该标授予其下一个成交候选人，或重新采购。

8．重新采购

8.1重新采购

  有下列情形之一的，将对该项目重新采购：
(1)响应截止时，供应商少于法定家数的。
    (2)经磋商小组评审后否决所有响应的。
9．纪律和监督

  9．1对采购人的纪律要求

    采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得与磋商小组成员串通谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。参加磋商会人员：本项目的授权委托人或法定代表人，以上人员须按时到场参加磋商会，否则响应文件不予评审。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得与采购人或者供应商串通，滥用职权影响对响应文件的客观公正评审，磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

    9.4对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

    与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

   9.5异议、投诉

9.5.1、受理异议（质疑）的联系方式：

对该项目的异议（质疑）：本项目受理异议（质疑）单位是界首融华置业有限公司（招标采购人名称），地址：界首市东城复兴路509号，界首融华置业有限公司(接收异议（质疑）具体地址：安徽省阜阳市界首市东城复兴路509号），咨询电话0558-8506550。

采购代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司 

地址：界首市东城街道胜利西路107号
联系人：盛先生

电话：18110507678

邮箱：804355545@qq.com

2、对招标文件文件的异议（质疑）：

供应商未在本磋商文件文件规定的时间内提出澄清要求或未在响应截止时间前5天提出异议（质疑）的，视为其对本磋商文件文件无异议（质疑），不得在响应截止时间前5天后对磋商文件文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。

对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。

对评审结果的异议（质疑）：

采购响应相关各方对评审结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽宛鸣工程管理有限公司或采购人提出。

（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：

①提出异议（质疑）的供应商的名称、地址及有效联系方式；

②异议（质疑）对象的供应商的名称；

③异议（质疑）事项的基本事实；

④相关请求和主张；

⑤有效线索和相关证明材料；

⑥提出异议（质疑）的供应商是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：

①书面异议（质疑）材料不完整的；

②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；

③对其他供应商的响应文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；

④违反相关法律法规的。

投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

 11．解释权

11.1本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

11.2未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

第三章 评审办法

根据有关法律法规规定，为规范本采购项目竞争性磋商的磋商工作，制定本办法。

评审办法前附表初步评审表
	                                项目资格评审表 

	序号                        
	评审内容

	1
	营业执照
	有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章。

	2
	供应商资格要求
	符合“供应商须知前附表”要求

	3
	项目总监工程师
	监理工程师证书符合要求，专业符合要求

	4
	响应单位名称
	与营业执照、资质证书一致

	5
	服务期限
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	6
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	7
	电子响应文件
	电子响应文件承载形式符合“供应商须知前附表”要求，能够正常读取不为空。

	8
	签字盖章
	符合竞争性磋商文件要求

	磋商小组先对磋商响应文件及供应商进行初审指标评审（初步评审），初审指标评审。再进行商务审查（详细评审）。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。


综合评审表（100分）

	类别
	评分项目

分值
	评标内容及标准

	商务分 （10分）
	投标报价

（10分）
	满足磋商文件要求且最终投标报价最低的为评标基准价，其投标报价得10分，其他投标人的最终投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（10%）×100，四舍五入小数点后保留两位。（取小数点后两位）

	技术资信团队、业绩、人员（90分）


	人员配备（0-9分）


	1、项目组成员（除总监理工程师外）中，在满足采购需求最低人员配置要求的基础上每提供一名具有市政工程相关专业中级及以上职称的得3分，满分9分； 

注：提供证书扫描件；同一人员证件不重复计分，仅计分一次。（人员需提供近3个月的社保证明）

	
	企业实力

(0-9分)
	供应商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每提供一项得 3 分，满分9 分。 

注：须提供证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。 

	
	业绩

（0-15分）
	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩，每 
提供一项得 3 分，满分 15 分。 
注：响应文件中须提供业绩合同扫描件，签订时间以业绩合同为准，应能辨识合同双方公章、签订时间；若合同中无法体现签订时间、服务内容的，须同时提供业主单位（合同甲方）证明材料扫描件，否则不得分。

	
	服务方案（0-57分）

	1、监理整体大纲：

内容包括但不限于本项目具体要求的监理工作特点、控制要点、工作内容、技术要求和工作程序等。

1）监理大纲内容叙述全面，要点突出，表述清晰，对项目基本情况的分析针对性强的得8分；

2）监理大纲内容叙述有待优化，要点不明显，项目针对性有待完善的得5分；

3）监理大纲要点内容缺失，无针对性的得3分；

4）未提供的不得分。

2、工程质量控制措施方案：

内容包括但不限于质量目标、项目质量管理、质量保证措施等。

1）质量控制方案叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）质量控制方案叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）质量控制方案要点内容缺失，无针对性的得2分；

4）未提供的不得分。

3、工程进度控制措施方案：

内容包括但不限于针对本项目的工作思路、作业方法及实施组织等。

1）进度控制方案叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）进度控制方案叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）进度控制方案要点内容缺失，无针对性的得2分；

（4）未提供的不得分。

4、监理合理化建议：

内容包括但不限于风险管理、现场管理及利于项目实施的建议等。

1）合理化建议叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）合理化建议叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）合理化建议要点内容缺失，无针对性的得2分；

4）未提供的不得分。

5、工程合同与信息管理措施方案：

包括但不限于工程合同制定流程，信息管理制度，制定工程合同与信息管理安全责任书等。

1）方案叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）方案叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）方案要点内容缺失，无针对性的得2分；

4）未提供的不得分。

6、文明施工控制措施方案：

内容包括但不限于现场施工的管理，现场的卫生管理，环保管理制度等。

1）方案叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）方案叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）方案要点内容缺失，无针对性的得2分；

4）未提供的不得分。

7、安全生产控制措施方案：

内容包括但不限于本项目的安全作业措施、应急预案、安全生产控制等。

1）方案叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）方案叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）方案要点内容缺失，无针对性的得2分；

4）未提供的不得分。

8、重点、难点分析方案：

结合项目特点及供应商对本项目的理解，对监理工作重点、难点进行分析。

1）方案叙述全面，要点突出，表述清晰，针对性强的得7分；

2）方案叙述有待优化，要点不明显，针对性有待完善的得4分；

3）方案要点内容缺失，无针对性的得2分；

4）未提供的不得分。


注：以上所涉及的证件复印件加盖公章放入响应文件内。

评审办法                                                                                                                                                                                             
 以各评委所评实施方案（主观分）得分的算术平均值作为供应商实施方案得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）。

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，由磋商小组推荐1-3个成交候选人，得分相同的，按最终响应报价由低到高顺序排列，得分且最终响应报价都相同的，由采购人以抽签的形式确定排序。
1.磋商小组依据本章磋商标准规定对磋商响应文件进行评审。

2. 磋商原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 磋商小组组成及职责

3.1磋商小组

磋商小组由采购人依法组建。所有磋商小组成员推举产生磋商小组组长。

3.2 磋商小组的职责

磋商小组应当根据磋商办法，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人推荐1-3成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交供应商。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在磋商报告上签字确认。对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意磋商结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 磋商程序

磋商准备、初步评审（初审指标评审）、详细评审。

4.1磋商准备

磋商小组熟悉磋商工作情况：

(1)听取采购人或者其委托的采购代理机构对竞争性磋商项目情况的介绍。

(2)阅读、研究竞争性磋商文件和相关磋商资料，获取磋商所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：竞争性磋商的目标、竞争性磋商项目的范围和性质、竞争性磋商文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉竞争性磋商文件规定的磋商标准和磋商方法及在磋商过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对磋商工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审。磋商小组依据上述标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未通过，不得进入磋商程序，磋商响应文件作无效标处理。

4.3磋商
1、由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商。

2、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

4、所有供应商在磋商时做出的所有书面承诺须由供应商法人授权代表签字。

5、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

4.4 推荐成交候选人：

4.4.1经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名成交候选人。

4.4.1成交候选人在公示期间接受社会监督，一经发现涉嫌伪造现象，将取消其成交资格，磋商保证金将予以没收。为便于对弄虚作假行为查实，更好的对成交人进行监督管理。

5.3 磋商响应文件的澄清和补正

5.3.1在磋商过程中，磋商小组应以书面形式要求供应商对所提交的磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

5.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.4 磋商结果

5.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照评审结果推荐 1-3名成交候选人，并标明排列顺序。

5.4.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面磋商报告。

5.4.3依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商,依次类推;或重新招标。

5.4.4采购代理机构将在网站上发布评审结果公告，公告期为1个工作日，期满无异议则自动转为成交公告。
6、供应商有以下情形之一的，初步评审后其响应作无效标处理：

1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通响应行为是指：

（a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；

（b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同供应商委托同一人响应；

（d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同供应商的响应文件相互混装的；

（f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金；

（h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的；

2）逾期送达的响应文件；

3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的；
4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件中无有效的“授权委托书”原件的；

5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。
6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；
7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的；

8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

9） 响应文件未按竞争性磋商文件要求签字或盖章的。

10）响应文件中响应报价、服务期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

11）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12）响应报价高于或等于最高响应上限的。

13）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。
14）法律、法规规定的其它情形。

7、响应文件的澄清和补正
7.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

7.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

8、适用范围 ：适用于本项目。

第四章 合同格式

第一部分  协议书
委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：                                              
2. 工程地点：                                              
3. 工程规模：                                              
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：              。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。
五、监理费用
监理费用暂定（大写）：                            （¥        ）。
六、期限
监理期限：
合同签订之日起至工程缺陷责任期满止，缺陷责任期为竣工验收合格后1年。

七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。
委托人：   （盖单位章）                  监理人：   （盖单位章）    
住所：                                   住所：                       
邮政编码：                               邮政编码：                  
法定代表人或其授权                       法定代表人或其授权
代理人：（签字或盖章）                   代理人：（签字或盖章）          
开户银行：                               开户银行：                  
账号：                                   账号：                       
电话：                                   电话：                       
传真：                                   传真：                       
电子邮箱：                               电子邮箱：                  

第三部分  专用条件
1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，不采用。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条件。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围包括：                  。
2.1.2 监理工作内容还包括：                      。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：国家、地方现行的工程施工规范及质量验评标准；本工程设计图纸及有关的设计条件。
2.2.2 相关服务依据包括：                      。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：     /          。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：         /        
在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   / 。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人在工程正式开工后10日内报监理规划，每月5日前上报监理月报。             

2.7 使用委托人的财产
     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： /
监理人应在本合同终止后  /天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  /   。
3. 委托人义务  

3.1委托人应提供的工程资料及提供时间：
1、一套设计图纸、一套地质勘察报告；
2、本工程施工采购文件，投标文件及施工合同；
3、本工程的工程量清单。
上述资料在工程开工前七天内提供给监理人。
   3.2委托人代表
委托人代表为：     。
3.3 答复
委托人同意在    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：      /        

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为： /  ，汇率为： /  。 

5.2委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付监理人的报酬；
5.2.1监理费的结算方式：
最终监理费：工程监理服务费率为    %。监理费用按施工承包单位的经审计单位审核确认的工程施工竣工结算造价,作为施工监理服务收费计费额，乘以监理人所报监理服务费率即为最终监理费。 

2.1暂按工程估算投资额     元，按以上标准调整的监理服务费收费，即监理服务费暂定价为：    万元，作为监理费支付的依据。
2.2监理费的支付：无预付款，按工程月进度完成的工程量对应的监理服务费支付至85%，工程竣工验收合格后付到完成的工程量对应的监理服务费90%，待施工单位办理结算经确认后，一次性付到合同监理服务费的100%。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：双方签字盖章之日起。
6.2变更
因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 主管部门 进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：
（1）提请   仲裁委员会进行仲裁。
（2）向界首市人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为 / %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：    /        。
监理人申明的保密事项和期限：   /          。
第三方申明的保密事项和期限：   /         。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：        /                  。
9. 补充条款
一、监理人未完成委托人委托的监理业务，应酌情扣减监理费。若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。
二、监理人应安排专职造价人员负责本工程的投资管理工作。
三、监理人应按合同中拟定的经委托人认可的人员名单派监理人员到位上岗。除非委托人另有要求或其它特殊原因，监理人不得以任何理由在人员进场过程中调换总监理工程师和专业监理工程师等主要监理人员。否则将被视为监理人违约。              

四、未经委托人同意，监理人擅自更换监理人员时，将被视为监理人违约。 

五、如监理人员的更换造成损失的应当全额赔偿，委托人可以单方面解除本监理合同。
六、在监理工作范围内，监理人应对其工作人员进行安全教育并实行人身意外事故保险。监理人员的任何损害与委托人无关。
七、总监理工程师、专业监理工程师的月到位天数不得少22天，实际到位天数每少一天，总监理工程师按 1000元/人每天扣除监理费用，专业监理工程师、监理员按500元/人每天扣除监理费用。上述扣除款项（金额）在支付监理费时扣除。
八、总监理工程师和总监理工程师代表不能同时离岗。
九、加强工程投资管理工作
1、监理人应把好工程计量、签证关；加强对现场提交的计量、索赔等资料（如形象进度、验收报告、单价分析、工程变更、签证等）的真实性、有效性的检查、核实，保证送达委托人的计量、索赔资料的真实、齐全、有效。
2、监理人应把好工程月度产值计量关；监理工程师应对施工承包单位提交的工程量计算表要根据图纸逐一认真核查。计量的项目必须按技术规范和委托人批准的施工图纸有关要求和规定完成全部工作。计量工作中，应根据施工合同、施工定额、计价办法等，逐一确定工程量的计算规则是否合乎标准，是否有重报的现象，确认其工程量的申报是否有效、合格。
3、监理人应把好工程调整预算及竣工结算审核关；应认真组织工程造价人员严格按照合同原则对施工承包单位沿用的单价尤其是新增项目综合单价进行仔细审核，建立相应的单价、合价台帐，对材料、设备的质量严格把关，对“选材定价”特别是对无信息价及特殊、专业性的材料的选定及价格应提出意见，并根据需要，参与其选厂定价。要认真审核清单内的项目单价、合价，对于清单外的项目单价更要严格审查，并按规范重新计算复核。
4、监理人在监理过程中应发挥主观能动性，在满足工程质量和进度的前提下提出合理化建议，节约工程投资。
5、监理人在月度工程量产值审核、工程联系单签证、工程变更预算审核以及工程竣工结算审核过程中，未能按委托人时间进度要求及时完成审核工作的；对于施工单位上报的工程月度工程量产值中存在的虚报、瞒报行为未能及时发现及纠正，可能造成建设资金流失的；对于工程变更预算及竣工结算中清单栏目单处、单项造价在壹万元及以上的工程量选项费用或变更后应扣减费用，明显因工作粗疏未能及时予以核减的；对于工程变更预算，初审误差率大于15%的；对于施工方上报的联系单以及工程竣工结算资料（包括竣工图等）中出现的较明显事实不符未能及时发现及纠正的，一经查实一次，扣除监理费用的10%/次。
十、 违约责任
1、监理人未能在合同约定的期限内提交各项监理资料，每逾期一日，向委托人支付
500元/日的违约金，累计不超过监理费用的 5%。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失，逾期5日以上，委托人有权解除合同并保留进一步追究监理人法律责任的权利。
2、除提交监理资料外，监理人怠于履行合同约定的其他监理工作，向委托人支付违约金每次 500元，累计不超过监理费用的 5%。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失。
3、监理人或监理工程师与第三人串通损害委托人利益的，向委托人支付违约金每次1000元。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失并保留进一步追究监理人法律责任的权利。
4、总监理工程师或项目部监理人员到岗率不足，视作违约，监理人应对有此造成的质量问题和工期延误承担监理违约责任，监理服务期延长，不予调整监理费。
5、监理人违约造成委托人损失的，赔偿损失范围包括但不限于因监理人违约致使委托人向第三人承担违约责任、增加的投资成本、另行委托监理人增加的费用、委托人为实现法律救济发生的律师费、诉讼费（仲裁费）等。
6、监理人应督促检查施工单位是否严格按施工操作规程作业，如施工单位违反施工操作规程，导致工程出现质量或安全问题的，每出现一次处以监理人500元/次的违约金。出现质量或安全事故的，每出现一次处以监理人 1000元/次的违约金。
7、非委托人和不可抗力原因，因监理人对进度控制不严造成未如期完工的，每延误一天扣除监理费用监理500元/日的违约金。
8、委托人有权从应付监理费中扣除监理人应承担的违约金、损失赔偿款。
十一条、监理人委派的工程师
姓名：          职务：          
委托人委托的职权:按监理合同范围，包括发布开工令、审批施工组织设计和施工方案、审核工程量和工程的变更、签发工程款支付凭证、提出监理建议和履行合同规定的其它权力等。              

需要取得委托人批准才能行使的职权：按监理合同范围，包括（1）涉及全局工程进度的工程暂停；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；（3）索赔的支付；（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指标等。  

、其他补充条款                 

十三条、本合同未尽事宜由委托人和监理人双方签订合同时另行约定，相关条款写入监理合同。
十四条、本合同的最终解释权归委托人所有。
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：                                                    。
A-2 设计阶段：：                                                    。
A-3 保修阶段：                                                    。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：：                         。
监理服务内容和要求（包括但不限于）:

(1)协助采购人审核施工图的设计和概(预)算,组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。
(2)参与采购人与承包人签定施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包人严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包人现场施工管理。
(3)协助采购人做好开工前准备，签发工程开工报审表，经采购人同意下达开工令。
(4)审查施工单位提交施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。
(5)审查承包人采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包人编制材料的供需计划，协助采购人安排甲供材料的供应计划。
(6)主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。
(7)主持召开工程协调会议及综合管理协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。
(8)检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。
(9)督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。
(10)协助采购人对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。
(11)参加审核工程结算，协助采购人审核工程造价，努力降低工程费用。
(12)及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。
(13)履行法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。
(14)协助采购人组织进行交工验收及竣工验收。
（15）保修期内每周巡查，督察及汇总上报。
 (16)完成监理规范要求的其他工作内容。
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


第五章、采购需求及技术规范
一、监理要求 

1.项目概况：详见项目概况。 

2.监理范围及内容 

包括监理工作的工程范围、阶段范围和工作范围。 

①工程范围：本项目新建夏官庄路（融景路-东蒲路），起点自融景路起，自南向北铺设，分别与新建聚贤路、规划融创路、现状复兴路平交，终点接规划东蒲路，设计长度为1896.346米，红线宽度20-25米，设计车速30km/h，设计等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、给排水工程（最大管径1.6米）、交通及弱电智能化工程、照明工程、绿化工程、电排工程等。本次拟采购一家供应商负责安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理，包括但不限于工程准备阶段、施工阶段监理服务和竣工报验、工程档案移交、审计阶段提供配合、工程保修阶段（缺陷责任期）的监理等相关服务工作。
②阶段范围：施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任阶段监理 

③工作范围：施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任阶段内的所有监理服务工作。具体包括：

施工准备阶段 

（1）审查勘察、设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要并提出优化设计意见。编制资金使用计划。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。 

（2）图纸发给施工单位之前，进行审查签证。 

（3）查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。 

（4）查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向委托人和委托人委托的建设管理单位提出监理意见。 

（5）施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。 

（6）审查施工单位提交的开工报告，经委托人批准后，下达开工令。 

（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。 

（8）帮助委托人与施工单位签订经济合同，审查施工合同；协助业主进行项目报建。 

施工阶段 

（1）控制工程质量： 

1)关键工序和重要部位的监理。 

a.对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。 

b.对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。

2)质量检查： 

a.对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。 

b.检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。 

c.监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。 

d.对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知委托人。 

e.对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。 

f.监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。 

g.检查安全防护措施及文明施工。对工程进行安全监理。 

h.对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡的定期的检验资料，保证度量资料的准确。 

i.施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报委托人。 

j.对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。 

k.督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。 

l.以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。 

（2）控制工程进度： 

1)监督施工单位严格按照《施工承发包合同》规定的工期和委托人下达的季、年度施工计划组织施工，每月向委托人报告施工计划的完成情况和存在的问题。 

2)掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告委托人。 

3)及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报委托人批准。 

（3）控制工程造价 

1)按委托人制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确(做到不超验、不漏验)。对工程中的材料价格进行市场询价核实。 

2)建立工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向委托人报告。 

3)建立验工计价台账，每季向委托人报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报委托人。

4)对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。 

5)组织召开现场例会，重要协调事项应事先向委托人请示报告。 

（4）变更设计和现场经济签证 

1)负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报委托人审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。 

2)根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报委托人审定。 

验收与缺陷责任期阶段 

（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。 

（2）审查施工单位的工程竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。 

（3）参加委托人组织的初验工作，提出监理意见。 

（4）工程决算的初步审核。 

（5）制订缺陷责任阶段工作计划，应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。 

（6）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复。 

（7）做到随叫随到，为委托人提供监理工作范围内的服务。 

（8）整理完整的一套监理资料报委托人存档，组织各施工单位按相关规定向城市档案管理部门报送竣工资料。 

（9）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收。 

（10）整理缺陷责任阶段的各项资料。 

3.监理依据：国家现行监理规范、采购文件、施工图纸、工程量清单等。 

二、适用规范标准 

1.国家、行业、项目所在地规范名录 

2.国家、行业、项目所在地标准名录 

3.国家、行业、项目所在地规程名录 

三、监理人需要自备满足监理工作的所有办公用品。

四、人员配备

1.供应商在本工程中配备的监理人员，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。 

2.承担本工程施工监理的监理机构人员出勤率为100%，否则采购人有权扣除违约金，直至清退出场。 

3.在建设过程中，供应商按响应时承诺配备的人员必须及时到位，未经采购人同意，供应商不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量满足要求，采购人有权根据监理现场人员到位情况要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同供应商违约，采购人有权终止合同履行。 

4.监理机构人员配备要求 

4.1 总监及其他监理人员必须为供应商本单位正式职工，不允许外聘，且不得在其他项目中任职。 

4.2 监理机构人员配备要求

（1）供应商需按不低于下表要求配备一套监理机构，并根据工程建设进度适时进驻，施工阶段总监理工程师和专业监理工程每月驻场时间不得少于22天。响应文件中只需提供总监理工程师注册证扫描件，监理机构其他人员需由供应商在响应文件提供人员配备清单或承诺函，并在合同履行阶段提供项目团队人员名单，作为合同附件。

	岗位
	注册专业
	执业资格
	人员配额

	总监理工程师
	市政公用工程
	国家注册监理工程师
	1人

	专业监理工程师
	本工程相关专业
	/
	2人

	监理员
	本工程相关专业
	/
	2人

	合计
	5人


（2）具备监理所需基本设备：

供应商需配备开展本项目监理工作所需要的软硬件设备和相关试验检测仪器工具。
5.其他要求  

5.1 合同履行中，采购人将对供应商履约情况进行评价，如评价较差，采购人有权单方面解除合同，本项目后期工程监理采购人将重新选择。
 五、采购人的其他要求 
1.监理服务费以施工单位结算价为计算和结算基数，根据招标文件要求报监理费率，最终监理费用=监理范围内工程结算审核价×中标监理费率。

监理工作深度按相关规定和监理规范的要求。 

2.监理酬金的支付：无预付款，按工程月进度完成的工程量对应的监理服务费支付至85%，工程竣工验收合格后付到完成的工程量对应的监理服务费90%，待施工单位办理结算经确认后，一次性付到合同监理服务费的100%。 

3.其他未尽事宜合同中约定为准。 

4.报价方式：工程招标控制价45318880.48元（其中含暂列金额1000000.00元，暂估价600000.00元），供应商报价必须以费率形式报价（即百分比），计算基数为以工程控制价（不含暂列金额）为基数，报价格式为：**.**% ，本项目最高投标报价费率为1%， 

未按此形式报价作无效标处理。

第六章  响应文件格式

正本/副本

安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理

响 应 文 件

（项目编号：     ）
项目名称：                                              

供应商名称：                                    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
日  期：       年      月     日
响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。
	序号
	内容
	页码范围

	1
	磋商申请及声明
	

	2
	法定代表人授权委托书（法定代表人亲自办理响应事宜的，则无需提交本证明书）
	

	3
	报价一览表
	

	4
	供应商综合情况表
	

	5
	项目总监及其他成员简历表
	

	6
	“评审办法”中所需提交的证明材料
	

	7
	服务方案
	

	8
	磋商保证金
	

	9
	响应承诺书
	

	10
	信誉要求
	

	11
	供应商认为有必要说明的其他资料
	


特别提示与要求！
请供应商严格按照表格内容及要求制作响应文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，响应文件一律胶装，否则做无效标处理。

一、磋商申请及声明

致      （采购人）      ：

    我方收到贵方关于“安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园铁北片区基础设施-夏官庄路（融景路-东蒲路）建设工程项目监理”（项目编号：   ）的竞争性磋商文件，完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定响应本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的响应文件在响应截止日后90日历天内保持有效。

二、我方在参与响应前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

五、我方同意如在本项目磋商会后、响应有效期之内撤回响应，或成交后未在规定期限内签订合同并送界首市公共资源交易中心备案的，贵方将不退还磋商保证金（如有）。

六、我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向采购代理公司足额交纳代理服务费。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               
邮编：              电话：              传真：              

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系                          （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （姓名）在为我公司的代理人，以本公司的名义参加     （项目名称、项目编号）       的响应活动。代理人参加磋商、询标、最终报价过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

	代理人姓名
	
	性     别
	

	出 生 年 月
	
	身份证号码
	

	单       位
	
	部      门
	

	职       务
	
	联系电话
	

	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处




供应商（公章）：                         

法定代表人：（签字或盖章）：               

授权委托代理人签字：                     
                                              年    月    日

说明：法定代表人亲自办理响应事宜的，无需提交本证明书。

三、报价一览表
   货币单位：人民币元
	项目名称
	
	项目编号
	

	响应报价

（费率）
	施工中标价的   %

	项目总监
	

	监理周期
	工程开工至工程缺陷责任期满

	施工质量控制目标
	监理范围内的工程全部一次验收合格，符合设计要求和国家规范

	备注
	


填报要求：

    1.响应总报价包应包括完成竞争性磋商文件规定的采购范围全部内容所需的全部费用
  供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       日期：
最终响应总报价表

	项目名称
	
	项目编号
	

	响应报价
	施工中标价的   %

	项目总监
	

	监理周期
	工程开工至工程缺陷责任期满

	施工质量控制目标
	监理范围内的工程全部一次验收合格，符合设计要求和国家规范

	备注
	


填报要求：

    1. 响应总报价包应包括完成竞争性磋商文件规定的采购范围全部内容所需的全部费用。

    2.此表须装订在响应文件中一份（未填写响应报价），另手持几份以备磋商报价所用。

  供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       日期：
四、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账 号
	

	经营范围备注
	


注：1、各供应商均应填写此表。

2、本表后应附供应商企业营业执照副本证书复印件、资质证书复印件。
3、供应商可另外附文，简要介绍投标人概况以及投标人认为有利的其他证明材料。
项目总监及其他成员简历表

项目总监简历表（格式可自拟）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事工作年限
	

	具有认证资质
	

	已完成类似项目情况

	业主单位
	项目名称
	建设规模
	完成日期
	服务期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


要求：附项目负责人证书、身份证复印件。

　　 
拟投入本项目的人员表（格式可自拟）
	序号
	姓名
	身份证号码
	职称证书及编号
	专业技术资格证书及编号
	在项目部职责

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


要求：附人员证书复印件。（如有要求）

六、“评审办法”中所需提交的证明材料

备注：按照评审办法前附表中顺序列出的各项评审因素的顺序依次提供证明文件。

七、服务方案

（供应商格式自拟）

八、磋商保证金

（注：本项目无需保证金的不需此件）
九、响应承诺书

致（采购人名称）：
本单位已详细阅读贵单位 　                     项目竞争性磋商文件，现就参加本项目响应有关事项郑重承诺如下：

 1. 本次响应提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符且无低于成本的恶意报价行为，同意取消响应和成交候选人资格。

2．本次响应绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消响应和成交候选人资格并承担相应的法律责任。本次采购若出现投诉，本项目拟派项目负责人将积极配合调查，否则承担相应法律责任。

3. 本次响应严格遵守交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护界首市公共资源招标投标市场秩序。我方派出人员若出现胡搅蛮缠、辱骂、恐吓、污告界首市公共资源招标投标市场工作人员，或不听界首市公共资源招标投标市场工作人员劝阻影响有形建筑市场正常工作秩序的行为,愿承担相关法律责任。

4．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格，否则承担相应法律责任。

5. 我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件和响应文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

6. 如有行贿、受贿等违法、犯罪问题，若经查证属实，同意取消成交候选人资格。

7. 我单位已全面认真审阅了该项目全部竞争性磋商文件及其相关附件，认为该竞争性磋商文件中没有存在歧义、重大缺陷及违反国家有关规定的条款，对本次采购活动文件内容无任何异议，完全接受竞争性磋商文件的全部内容，自愿参加本项目响应活动。开标后对竞争性磋商文件内容提出任何异议，监督管理部门不予受理，否则将承担相应法律责任，且三年不参予界首市政府采购招投标活动。

8.我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件、响应文件及采购人的要求完成本项目建设内容及后期相关服务工作，否则将视为放弃成交资格。
出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任，同意磋商保证金不予退还和一定期限内不参与界首市政府采购招投标活动。

                  供应商：                           （盖单位章）
                     法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

联 系  人 ：　　　　　　　　　　　　

电     话 ：                        　                                                                   

年    月    日

十、信誉要求

承诺：

我单位近三年（自招标公告发出之日起向前追溯三年）无违法违规行为，没有被行政主管部门列入黑名单或不良行为记录；在阜阳市内没有被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

         年       月       日
十一. 供应商认为有必要说明的其他资料
第七章 采购人、采购代理机构意见

	本工程的采购工作及相关的文件，符合本项目实际情况，我们予以确认。

采购人：界首融华置业有限公司

联系人：李先生
电  话：0558-8506550
单位盖章：

日期：二〇二六年六月

	采购代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司

联系人 ：盛先生 

电 话：18110507678
单位盖章：

日期：二〇二六年六月





