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[bookmark: _Toc24676][bookmark: OLE_LINK1]第一章  竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc7080][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc3172][bookmark: _Toc23481][bookmark: _Toc35393629]项目概况
[bookmark: _Toc3593]受界首市高新技术产业投资有限公司、界首市消防救援局委托,我公司现就界首市高新区消防救援站项目全过程咨询项目进行竞争性谈判采购，请符合条件并能提供优质服务的供应商参加响应。
一、项目基本情况
项目名称：界首市高新区消防救援站项目全过程咨询项目
项目编号：ZZY-20260721
采购方式：竞争性谈判
工程概况：该项目位于界首市东城科技园顺河东路南侧，此项目包含多个子项目包含但不限于零星维修、电梯安装、变压器安装、自来水安装、天然气安装等。
工程投资规模：约200万元
最高投标限价：3.0万元
服务期限：自合同签订之日起，至工程缺陷责任期满之日止。  
采购范围：包括但不限于各个子项目施工、安装全过程监理服务、造价咨询服务，具体服务内容以采购人指令为准，具体详见第四章采购需求；
质量要求：合格且成果文件满足采购人及国家、省、阜阳市现行有关文件要求。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc20475][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc27951][bookmark: _Toc3808][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc12596][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中 小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求： 
（1）供应商应具有工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质。 
（2）总监理工程师的资格要求：具有中华人民共和国注册监理工程师执业证书（房屋建筑工程专业）。 
（3） 造价师资格要求：具有一级造价工程师（土木建筑工程专业）或国家级注册造价工程师（土木建筑工程专业）执业资格。 
注：总监理工程师与造价师不可兼任。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]1、自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在安徽融城高新集团网站(www.ahrcgxjt.com)获取竞争性谈判文件。
2、谈判文件发售费用500元/每份，售后不退。
3、开标时未缴纳谈判文件发售费、逾期送达的或者未送达指定地点的、未按竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人或招标代理机构将拒绝接收。
四、响应文件提交
1、截止时间：2026年7月24日9点30分（北京时间），迟于截止时间递交的响应文件，将不予接收。
2、地点：界首市东城开发区创业广场6号楼（企业孵化器）301室
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc3942][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc19480][bookmark: _Toc6958][bookmark: _Toc35393802]五、开启
时间：同响应文件提交截止时间。
地点：同响应文件提交地点。
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc19137][bookmark: _Toc9971][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc1837][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起3日。
7、 [bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc21544][bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc27340][bookmark: _Toc6236][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]其他补充事宜：
[bookmark: _Toc27515][bookmark: _Toc7284][bookmark: _Toc3500][bookmark: _Toc26397]本项目所属行业为其他未列明行业。
8、 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：界首市高新技术产业投资有限公司、界首市消防救援局
地址：界首市企业服务中心8楼、界首市新阳东路
联系方式：0558-8509885、19155889766 
2.采购代理机构信息
名    称：中致远工程管理咨询有限公司               
地    址：界首市东城开发区创业广场6号楼（企业孵化器）301室                               
联 系 人：黄工                           
联系方式：15055859230   
3.项目联系方式
联 系 人：黄工                          
联系方式：15055859230











































[bookmark: _Toc17991]第二章供应商须知
一、供应商须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	采购人
	详见谈判公告 

	1.1.2
	采购代理机构
	详见谈判公告 

	1.1.3
	项目名称
	界首市高新区消防救援站项目全过程咨询项目

	1.2.1
	工程地点
	界首市

	1.3.1
	采购范围
	包括但不限于各个子项目施工、安装全过程监理服务、造价咨询服务，具体服务内容以采购人指令为准，具体详见第四章采购需求；

	1.3.2
	服务期限    
	自合同签订之日起，至工程缺陷责任期满之日止。

	1.3.4
	质量控制目标
	成果文件满足采购人及国家、省、阜阳市现行有关文件要求

	1.4.1
	供应商资质条件、能力
	详见谈判公告 

	1.4.2
	是否接受联合投标
	不接受

	1.4.3
	谈判保证金
	[bookmark: _GoBack]无

	1.6.1
	踏勘现场
	不组织（供应商可自行勘察现场）

	1.7.1
	响应预备会
	不召开

	1.8
	分  包
	不允许

	1.9
	偏  离
	不允许

	2.1
	构成竞争性谈判文件的其他材料
	竞争性谈判文件的澄清、修改及答疑

	2.2.1
	供应商对竞争性谈判文件提出异议的截止时间
	1、受理异议（质疑）的联系方式： 
招标代理机构：中致远工程管理咨询有限公司
联系电话：15055859230
电子邮箱：1258465466@qq.com
2、对招标文件的异议（质疑）：响应人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求的，视为其对本招标文件无异议（质疑）。相关部门依法不予受理。 
3、对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。 
4、对评标结果的异议（质疑）： 
招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向中致远工程管理咨询有限公司提出。 
（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： 
①提出异议（质疑）的供应商的名称、地址及有效联系方式； 
②异议（质疑）对象的供应商的名称； 
③异议（质疑）事项的基本事实； 
④相关请求和主张； 
⑤有效线索和相关证明材料； 
⑥提出异议（质疑）的供应商是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的， 应当同时提供其中文译本。 
（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： 
①书面异议（质疑）材料不完整的； 
②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； 
③对其他供应商的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； 
④违反相关法律法规的。 
（3）对于虚假、恶意异议（质疑）：提出异议（质疑）的供应商不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取成交或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标代理机构将报请行政监管部门处理。 

	2.3.1
	竞争性谈判文件的澄清及修改
	采购人对已发出的竞争性谈判文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的应在响应截止时间2天前，在《安徽融城高新技术产业发展集团有限公司》上发布。不再另行通知，因供应商未自行查看而造成的一切损失由供应商自行承担。

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间
	无需确认

	2.3.3
	供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间
	无需确认

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	/

	3.2.1
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	90 日历天

	3.3.4
	谈判保证金
	无

	3.5
	是否允许递交备选投标
方案
	不允许

	3.6.1
	签字或盖章要求
	符合竞争性谈判文件要求

	3.7.1
	响应文件要求
	纸质版文件：正本1份,副本2份（副本可采用正本的复印件），集中或分开密封包装均可,加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位章，在封套上标记“响应文件”字样（不得使用活页装订）。

	4.1.1
	封套上写明
	采购人名称：                             
供应商名称：                             
                        (项目名称)响应文件
在      年  月  日  时   分前不得开启

	4.2.1
	响应文件递交、截止时间
	详见谈判公告

	4.2.2
	递交响应文件地点
	详见谈判公告

	4.2.3
	是否退还响应文件
	■否
□是，退还安排：             

	5.1
	谈判时间和地点
	谈判时间：同响应文件递交、截止时间
谈判地点：同响应文件递交地点

	5.2.1
	谈判顺序
	密封情况检查：供应商检查
开标顺序：按谈判文件递交的先后顺序进行

	5.2.2
	人员到场
	1、 开标时若供应商法定代表人参加谈判会需携带本人身份证原件。
2、 若为其授权代理人参加谈判会应携带法定代表人授权委托书（单独提交一份）及本人身份证原件签名报到。
在递交响应文件的同时进行验证，请供应商在递交文件的时候准备好相关证件。未通过核验的，采购人拒绝接收其响应文件。开标时各供应商仅限法人或授权委托人进入开标室。

	5.2.3
	费用承担
	代理服务费等共2000元
以上费用不单独列出，供应商自行考虑。成交人在领取成交通知书前支付以上费用。

	6.1
	谈判小组的组建
	谈判小组构成：3人及以上单数。
谈判专家确定方式：由采购人依法组建。

	  7.需要补充的其他内容

	7.1
	时间规定
	如无特别说明，本竞争性谈判文件 “近3年” 所指范围为“自公告发布之日起向前追溯3年”， “近5年” 所指范围为“自公告发布之日起向前追溯5年”后文不再另行说明。

	   8.最高响应上限 

	8.1
	最高响应上限
	最高响应限价：30000.000元（叁万元整），响应报价高于或等于最高响应上限的响应文件，均按无效标处理。

	8.2
	投标报价的其他要求
	小数点后保留两位有效数字

	9
	废标条款：
1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。
串通响应行为是指：
（a）不同供应商委托同一人响应；
（b）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
（c）不同供应商的响应文件相互混装的；
2）逾期送达的响应文件；
3）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
4）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性谈判文件要求的；响应文件未胶装的。
5）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件；或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的，且未书面声明以哪个报价为准。
6）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消响应资格并在处罚期内的；
7）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
8）响应文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。
9）响应文件中响应报价或其它实质性要求不能满足竞争性谈判文件要求,或作出的承诺与竞争性谈判文件中提供的响应函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。
10）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
11）响应文件对采购人提供的需求清单单项无报价或零报价的。
12）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。
13）法律、法规规定的其它情形。





二、供应商须知正文
[bookmark: _Toc342294714][bookmark: _Toc455587033][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc333600683][bookmark: _Toc3295847][bookmark: _Toc338943700][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc466024501][bookmark: _Toc458504819][bookmark: _Toc333587853][bookmark: _Toc342296162][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc333599659][bookmark: _Toc455587217][bookmark: _Toc445554689][bookmark: _Toc2176144][bookmark: _Toc371415921][bookmark: _Toc338944605][bookmark: _Toc3215797][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc3219777][bookmark: _Toc342297619]1.总则
1.1适用范围
1.1.1本谈判文件仅适用于本次谈判所述的服务项目采购。
1.2 项目概况
1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以竞争性谈判方式进行政府采购。
1.2.2 采购人：见竞争性谈判公告。
1.2.3 采购代理机构：见竞争性谈判公告。
1.2.4 采购项目名称：见竞争性谈判公告。
1.2.5 包别划分：见供应商须知前附表。项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见供应商须知前附表中规定。
1.2.6 采购预算：见竞争性谈判公告。
[bookmark: _Toc458504820][bookmark: _Toc445554690][bookmark: _Toc455587034][bookmark: _Toc455587218][bookmark: _Toc466024502]1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求
1.3.1 采购需求：见第三章采购需求。
1.3.2 进口产品采购：见供应商须知前附表。
1.3.3 服务期限和服务地点：见第三章采购需求。
1.3.4 付款方式：见第三章采购需求。
[bookmark: _Toc466024503][bookmark: _Toc333600687][bookmark: _Toc342296166][bookmark: _Toc333599663][bookmark: _Toc342294718][bookmark: _Toc455587035][bookmark: _Toc338944609][bookmark: _Toc338943704][bookmark: _Toc342297623][bookmark: _Toc371415924][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc445554692][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc458504821][bookmark: _Toc333587857][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc455587219]1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：见竞争性谈判公告。
1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标包的政府采购活动；
（4）联合体各方应分别按照本竞争性谈判文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在参加采购活动、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc333587858][bookmark: _Toc342294719][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc333600688][bookmark: _Toc333599664][bookmark: _Toc342296167][bookmark: _Toc342297624][bookmark: _Toc338943705][bookmark: _Toc338944610]（1）为本采购项目的采购代理机构；
（2）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；
（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（4）由本采购项目采购代理机构代理参加政府采购活动，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；
（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（7）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；
（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；
（10）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（11）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
（12）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（13）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的；
（14）法律法规规定的其他情形；
（15）供应商须知前附表规定的其他情形。
以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。
[bookmark: _Toc458504822][bookmark: _Toc445554693][bookmark: _Toc371415925][bookmark: _Toc455587036][bookmark: _Toc455587220][bookmark: _Toc466024504]1.5 费用承担
[bookmark: _Toc455587037][bookmark: _Toc458504823][bookmark: _Toc455587221][bookmark: _Toc466024505][bookmark: _Toc445554694][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc300834956][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc247513959]供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc455587038][bookmark: _Toc445554695][bookmark: _Toc466024506][bookmark: _Toc458504824][bookmark: _Toc455587222]1.6 语言文字
除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc338943708][bookmark: _Toc333599667][bookmark: _Toc455587039][bookmark: _Toc445554696][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc333600691][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc338944613][bookmark: _Toc342297627][bookmark: _Toc455587223][bookmark: _Toc333587861][bookmark: _Toc466024507][bookmark: _Toc342294722][bookmark: _Toc342296170][bookmark: _Toc458504825][bookmark: _Toc371415926]1.7 响应文件成交准和计量单位的使用
[bookmark: _Toc455587040][bookmark: _Toc445554697][bookmark: _Toc458504826][bookmark: _Toc371415927][bookmark: _Toc455587224][bookmark: _Toc466024508][bookmark: _Toc338943710][bookmark: _Toc342294724][bookmark: _Toc342296172][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc333599669][bookmark: _Toc338944615][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc333587863][bookmark: _Toc333600693][bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc342297629]1.7.1无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
1.7.2供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言， 但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
1.7.3除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8 现场考察
1.8.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由供应商自行考察现场。
1.8.2 供应商现场考察发生的费用自理。
1.8.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.8.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.8.5 除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
1.9 分包
1.9.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。 
1.9.2 成交供应商不得向他人转让成交项目。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
2.定义
2.1货物：系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.2时限（年份、月份等）计算：系指从谈判之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“一”及以后整数）起算。
2.3业绩：除非本谈判文件中另有规定，业绩系指符合本谈判文件规定的与最终用户签订的合同。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。
除非本谈判文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。
3.采购人、采购代理机构及供应商
3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门，依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。
3.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：
3.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
3.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。
3.5若竞争性谈判公告中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：
3.5.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。联合体参加谈判的，谈判文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。
3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。
3.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。
3.5.8对联合体参加谈判的其他资格要求见申请人的资格要求。
3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其相关响应文件将被认定为响应无效。
3.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。
4.资金落实情况
4.1本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。
4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见谈判公告。
5.谈判文件构成
5.1谈判文件包括下列内容：
第一章  竞争性谈判公告
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  评审方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  响应文件格式
第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。
5.3供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.竞争性谈判文件的澄清与修改
6.1供应商如对谈判文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的截止时间前以电子邮箱的形式提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对谈判文件进行澄清与修改。采购代理机构将在原公告发布媒体上发布澄清公告以发布更正公告的方式澄清或者修改谈判文件，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出询问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含更正公告的内容）。
6.5供应商提出质疑的相关要求：见供应商须知前附表。
7.响应文件构成
7.1供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。
7.2供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定，该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
7.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。
7.4上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。
8.证明标的的合格性和符合谈判文件规定的技术文件
8.1供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。
8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
8.3本条所指证明文件不包括对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。
8.4供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由谈判小组来评判。
9.报价
9.1供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除谈判文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。
9.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为响应无效。
9.4提交两个或两个以上的响应报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的，其响应文件将被认定为响应无效，供应商须知前附表允许提交备选方案的除外。
9.5响应报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应报价一览表中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第12.2款的有关要求。
9.6采购人不接受具有附加条件的报价。
9.7 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。
10.谈判保证金
10.1本项目不收取谈判保证金。
11.谈判有效期
11.1谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。
11.2在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。
11.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.响应文件的制作
12.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
12.2响应文件应当对谈判文件有关服务期、谈判有效期、质量要求、采购需求、采购范围等实质性内容作出响应。
12.3响应文件应打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。
12.4响应文件的内容：详见第六章“响应文件格式”
12.5响应文件正本一份,副本数量见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
12.6响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。谈判现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。
13.初审资料
13.1 供应商应提供符合竞争性谈判文件要求的相关证明材料复制件。
13.2 业绩证明材料应附符合竞争性谈判文件规定的证明材料，具体年份要求详见相关章节。
13.3 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料包括联合体各方成员相关情况。
14.响应文件提交截止时间
14.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，提交响应文件。
15.响应文件的提交、修改与撤回
15.1供应商应当在第一章“谈判公告（谈判邀请）”规定的响应文件提交截止时间前，提交响应文件。
15.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交并可以补充、修改或者撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。
15.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

16.谈判小组
16.1本项目将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人以上（含）单数组成，由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
16.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人（单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
16.3谈判与评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续谈判与评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行谈判与评审。
16.4谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
16.5谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。
17.响应文件的评审与谈判
17.1采购人和采购代理机构将在竞争性谈判公告规定的时间和地点组织谈判。
17.2竞争性谈判采用最低评审价法评审。
最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。
17.3谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
17.3.1初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。
以联合体形式参加谈判的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体谈判将被认定为响应无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。
17.3.2谈判。初审合格后，谈判小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
17.3.3报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。
17.3.4异常低价响应审查。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），谈判小组进行异常低价响应审查。
17.4相关说明。
17.4.1为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑； 
17.4.2谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
17.4.3谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。
17.4.4无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。
17.4.5谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
17.5供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。
17.6响应文件有下列情形，但其他方面符合要求，应当认定通过初审：
（1）文件排序等非实质性的格式、形式问题；
（2）因签章地方的当前页面签章位置偏移；
（3）除谈判文件规定要求加盖供应商等公章以外，其他未盖章的；
（4）响应文件有明显书写错误的；
（5）除谈判文件规定要求法定代表人或授权代表签字以外，其他未签字的。
18.重新采购、变更采购方式与终止采购
18.1重新采购
18.1.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
18.1.2除采购任务取消情形外，应当重新组织采购活动；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。
18.2终止采购
18.2.1在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。
19.响应文件的澄清、说明或更正
19.1谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。
20.最后报价
20.1谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。
20.2在谈判内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
20.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
21.成交候选供应商的推荐原则及标准
21.1谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价相同的，则由谈判小组采取随机抽取方式确定。
22.确定成交候选供应商和成交供应商
22.1谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由谈判小组或采购人确定成交供应商。
23.编写评审报告
23.1评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
24.保密要求
24.1评审将在严格保密的情况下进行。
24.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
25.合同授予与成交结果公告
25.1确定成交供应商
25.1.1 按照供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评审委员在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定成交供应商；竞争性谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
25.2成交结果公告
25.2.1为体现“公开、公平、公正”的原则，谈判结束后，采购代理机构将在原公告发布媒体上发布成交结果公告。
25.2.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。
26.成交通知书
26.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。
26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
26.3成交通知书是合同的组成部分。
27.告知谈判结果
27.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。
27.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
28.履约保证金
28.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。
28.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
29.成交服务费
29.1本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。
30.签订合同
30.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
30.2谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
30.3因成交供应商原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
30.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。
30.5 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
30.6依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.纪律与监督
31.1对采购人的纪律要求
31.1.1采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
31.2对采购代理机构的纪律要求
31.2.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
31.2.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc152042355]31.2.3与评审活动有关的工作人员不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
31.3对供应商的纪律要求
31.3.1供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
31.3对谈判小组成员的纪律要求
31.3.1谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
32.质疑的提出与接收
32.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
32.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见谈判文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
32.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式递交。
32.4质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。
32.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对竞争性谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性谈判文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
32.6 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。
32.7 供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；
（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；
（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
33. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。




[bookmark: _Toc14598]第三章	采购需求
前注：
本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。
[bookmark: _Toc24605]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	所有子项目完工，验收合格后，出具相关报告后，支付至合同金额的100%。

	2
	服务地点
	界首市

	3
	    服务期限
	自合同签订之日起，至工程缺陷责任期满之日止



二、项目概况
该项目位于界首市东城科技园顺河东路南侧，此项目包含多个子项目包含但不限于零星维修、电梯安装、变压器安装、自来水安装、天然气安装等。
三、采购需求
[bookmark: _Toc4353]总体要求 ：
包括但不限于各个子项目施工、安装全过程监理服务、造价咨询服务，具体服务内容以采购人指令为准，具体详见第四章采购需求； 
质量要求：成果文件满足采购人及国家、省、阜阳市现行有关文件要求。 
1．监理服务要求 
1.1 监理的范围和工作内容 
1.1.1 监理范围：施工准备阶段、施工阶段监理服务和竣工报验、工程档案移交、审计阶段、工程保修阶段（缺陷责任期）等全过程监理。 
1.1.2 除施工准备阶段、施工阶段监理服务和竣工报验、工程档案移交、审计阶段、工程保修阶段（缺陷责任期）的监理等相关服务工作外，监理工作内容包括： 
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报采购人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 
（2）熟悉工程设计文件，并参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议； 
（3）参加由采购人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议； 
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性； 
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况； 
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整； 
（8）检查施工承包人的试验室； 
（9）审核施工分包人资质条件； 
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果； 
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令； 
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检； 
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准； 
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报采购人； 
（15）经采购人同意，签发工程暂停令和复工令； 
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准； 
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程； 
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项； 
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告； 
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报采购人； 
（22）编制、整理工程监理归档文件并报采购人。 
1.2 监理与相关服务依据 
1.2.1 监理依据包括： 
（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 
（2）与工程有关的标准； 
（3）工程设计及有关文件； 
（4）本合同及采购人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。 
1.3 项目监理机构和人员 
1.3.1 供应商应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。 
1.3.2 本项目履约过程中，总监理工程师及重要岗位供应商员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
1.3.4 供应商应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
1.3.5 采购人可要求供应商更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
1.4 履行职责
供应商应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
1.4.1 在监理与相关服务范围内，采购人和承包人提出的意见和要求，供应商应及时提出处置意见。当采购人与承包人之间发生合同争议时，供应商应协助采购人、承包人协商解决。
1.4.2 当采购人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，供应商应提供必要的证明资料。
1.4.3 供应商应在专用条件约定的授权范围内，处理采购人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报采购人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，供应商所发出的指令未能事先报采购人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报采购人。
1.4.4 除专用条件另有约定外，供应商发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
1.5 提交报告
在工程正式开工后10日内报监理规划，每月5日前上报监理月报。
1.6 文件资料
在本合同履行期内，供应商应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
1. 造价咨询服务要求
一、审核依据及规范
包括但不限于：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》；
（2）项目所在地主管部门规定的工程量消耗定额；
（3）项目所在地主管部门规定的建设工程清单计价费用定额、建设工程设计文件及相关资料；
（4）项目所在地材料价格(信息价、市场价)；
（5）工程所在地造价管理部门的相关规定、施工现场情况、工程特点及合理的施工方案；
（6）项目招投标文件、合同、施工图设计文件、勘察设计文件、设计修改补充文件、竣工结
算资料等；
（7） 涉及项目建设的其他法律法规、批复审核文件等。
二、项目竣工结算审核重点事项
1、项目立项批复情况及清单控制价是否在批复的初步设计概算内；
2、工程勘察、设计、监理、施工等单位的招标、投标、评标、定标等情况；
3、审计合同以及补充合同内容:合同类型，合同条款是否响应招投标文件实质性内容等；
4、审计工程价款结算编制是否真实、准确，主要包括:
（1）工程量(清单量)计算是否符合规定的计算规则，是否准确；
（2）分项工程定额套用(清单项目组价)是否合规，选用是否恰当；
（3）工程取费是否执行相应计算基数和费率标准；
（4）设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致，单价确定是否符合实际及变化情况。
（5）审计工程变更手续是否齐全、内容是否真实、有无违背合同或招投标文件规定；
（6）隐蔽工程是否经过验收，手续是否齐全；
（7）审计合同、账务对账资料的真实性及合理性；
（8）其它审计需要关注的事项。
三、成果要求
完成采购人委派的所有工作任务，出具竣工结算审核报告：纸质文件、电子光盘（U 盘）及软件版一份。
四、造价咨询服务管理要求
1、基本要求
（1）工程造价咨询服务单位承担咨询业务时，应编制工程造价咨询成果文件（以下简称：成果文件），成果文件应规范、全面、详细、如实反映项目建设的实际情况，结论内容客观、完整，并应符合国家有关法律、法规的有关规定。
（2）严格按照工程造价咨询服务单位审核制度执行，先由编制人自审，然后由审核人复审，审定人复核，各级复核原则上由不同人员完成；编制人、审核人、审定人分别在相应成果文件上署名，并应签署造价工程师从业印章。
成果文件经编制、审核和审定后，工程造价咨询服务单位的法定代表人或其授权人在成果文件上签字或盖章。
（3）成果文件的内容、格式、深度和精度等要求应符合工程造价咨询合同的要求，以及国家和行业相关规定。
（4）工程造价咨询服务单位应有应对突发事件的能力。应有处理紧急事件的机制，制定相关预案。对于采购人委托的紧急事项，能够在要求的时限内完成。
（5）工程造价咨询服务单位须接受采购人的监督管理。采购人将对工程造价咨询服务工作和成果文件进行考核。工程造价咨询服务单位在合同履约过程中，若出现违纪违法或重大过失等问题，采购人将追究违约责任。
2、组织管理要求
（1）工程造价咨询服务单位应对其所咨询的项目实施有效的组织管理（如对其咨询工作中涉及的基础资料的收集、归纳和整理，各类成果文件的编制、审核、审定和修改，成果文件的提交、归档等均应建立相应的管理制度，并落实到位）。
（2）工程造价咨询服务单位承担咨询业务后，应根据项目特点、投标文件、工程造价咨询合同等编制工程造价咨询项目的工作计划，工作计划的内容应包括项目概况、工程造价咨询服务范围、工作组织、工作进度、人员安排、实施方案、质量管理等。
（3）工程造价咨询服务单位应完善项目的流程管理，明确项目工作人员的职责。
（4）项目竣工结算审计过程中所有涉及审计开展工作所需的工具、检测、住宿办公、交通等均由造价咨询服务单位承担，费用全部包含在咨询费用中，不另外计取支付。

四、报价要求
1、本项目采用固定总价合同。供应商投标时采用总价报价方式：供应商报价包含为本项目服务有关的全部费用，包括但不限于人员工资、办公费、通讯费、差旅费、食宿费等为完成本次项目所发生的一切费用。 若项目因故延期，全过程咨询费不增加，供应商自行考虑报价风险。

五、其他要求

所投人员需为投标人本公司正式员工，需提供自2026年1月1日以来为其缴纳的任意一个月的社保证明材料。
注：人员社保符合以下7类情形，投标人可以提供相关证明材料代替社保证明，并由评标委员会作出认定：1.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；2.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；3.属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；4.属于军队自主择业人员的；5.因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；6.总公司投标使用的人员，如是分公司缴纳的社会保险；7.有法律法规、国家政策依据的其他情形 。





























第四章评审方法和标准
一、总则
本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。
二、评审方法
2.1 初审
谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	

	
2
	谈判响应函
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	
详见第六章响应文件格式

	
3
	
谈判授权书
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加谈判的无需此件， 提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式

	4
	谈判报价
	符合谈判文件要求
	详见第六章响应文件格式

	
5
	商务响应情况
	符合谈判文件要求
	详见第六章响应文件格式

	6
	中小企业声明函
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足谈判文件关于预留份额的要求。
	详见响应文件格式。

	

7
	

其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他要求
	    


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
2.2异常低价响应审查
	异常低价响应审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价响应审查
	（1）报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×65%；
（2）报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×65%；
（3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
（1）上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
（2）上述报价均为供应商最后报价。
	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
谈判小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 
谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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第五章 采购合同


第一部分 合同书







项目名称：某项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：某编号

甲方（采购人）： 	

乙方（中标人）： 	

签订地： 	

签订日期： 	年 	月 	日

3

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致， 约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 服务
1.2.1 服务名称： 	；
1.2.2 服务内容： 	；
1.2.3 服务质量： 	。
1.3 价款
本合同总价为：￥ 	元（大写：人民币 	元）。分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	„„
	
	

	总价
	




1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式： 所有子项目完工，验收合格后，出具相关报告后，支付至合同金额的100%；
1.4.2 发票开具方式：                 。
1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1 服务期限： 	；
1.5.2 服务地点： 	；
1.5.3 服务方式： 	。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  % 计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催 告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同 目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为） 或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签 订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务， 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人

行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 	种方式解决：
1.7.1 将争议提交 	仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向 	人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。






甲	方： 	（单位盖章）		乙方： 	（单位盖章）	

法定代表人	法定代表人

或授权代表（签字））：	或授权代表（签字）））：

时间： 	年 	月 	日	时间： 	年 	月 	日

第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议， 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的， 联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.9 合同变更
2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以

书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力
2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款 约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款 约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款 约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和验收
2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.17 履约保证金
2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式， 提交不超过合同价 10%的履约保证金；
2.17.2 履约保证金在合同专用条款 约定期间内不予退还或者应完全有效，前 述约定期间届满之日起 	个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致， 应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制

	条款号
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一、报价表格式
1-1 报价表
项目名称：   	                 
项目编号：   	                 
	供应商名称
	

	
谈判范围
	
全部 

	
报价
（详见备注说明）
	

人民币或（大写）           （小写            ）元

	


备注说明
	


供应商公章：             
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
日    期：        
注：
1、本表内容根据谈判文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、 检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2、特殊事项在备注中注明。
3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。





二、最后承诺报价表

（某项目第   次报价书）

项目名称：   	                 
项目编号：                    	                 
	供应商名称
	

	
谈判范围
	
全部

	
报价
（详见备注说明）
	

人民币或（大写）           （小写            ）元

	


备注说明
	


供应商公章：             
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
日    期：        

1、考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价- 最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规 费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
2、本表用于多轮报价，供应商多备几份手持。


三、谈判响应函
致： （采购人）
根据贵方的竞争性谈判公告，我方兹宣布同意如下：
1. 如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次谈判文件规定及最后报价承诺供货及安装。
2. 我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。
3. 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。
4. 我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5. 我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。
6. 我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。
7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。
8. 我方同意谈判文件规定的付款方式、服务期限。
9. 我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。
10. 与本谈判有关的通讯地址： 		  
                
                                   供应商公章： 	
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
日	    期：         	

附录1:

供应商诚信承诺书
致：  （采购人）
我单位参加本次投标，承诺如下：
1. 提供的所有资料都是真实有效。如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），同意取消谈判和成交候选人资格。
2. 不存在借用资质、串通投标等情形。如被发现，同意取消谈判和成交候选人资格。
3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。
4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。
5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与谈判或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与谈判的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。
6、我方参与谈判如出现报价高于或等于该项目最高限价的情形，同意视为串通投标并接受处理。
出现违反上述承诺情形之一的，我单位愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。
后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，同意采购人（甲方）不予退还履约保证金，我单位（乙方）不要求退还履约保证金。 
此承诺不受投标有效期的限制。

                      供应商公章：                       
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                               年   月    日


四、授权书



本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：   ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）       
授权委托人联系方式：（手机号码）       

法人代表签字或盖章：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：              
供应商公章：                       
授权委托日期：                 

注：
1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供法人及被授权人身份证明扫描件；
2、法定代表人参加谈判的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、商务响应表


	序号
	商务条款
	谈判文件要求
	供应商承诺
	偏离
说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	„
	
	
	
	



六、人员配备（格式自拟）



八、中小企业声明函
（非中小企业谈判，不需此件，请删去“中小企业声明函”）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


供应商公章：                                         
日          期：             




注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

九、其他相关证明材料
提供符合谈判邀请（谈判公告）、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。







